**Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Lípě nad Orlicí**

 V měsíci září 2023 převzala stavbu – budovu obecního úřadu v Lípě nad Orlicí stavební firma REMING s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, která vyhrála poptávkové řízení na tuto akci.

 Na rekonstrukci jsme obdrželi dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 960 000,- Kč. Dotace bude využita na rekonstrukci budovy úřadu a vyúčtována musí být nejpozději do 31. 12. 2024, do tohoto data musí být také prostřednictvím dotačního portálu Dotis zaslána závěrečná zpráva.

 V současné době (prosinec 2023) je otlučena nesourodá břízolitová omítka na celém objektu, objekt je postupně zateplován. Zároveň probíhá zpevnění vazných trámů, došlo k výměně poškozených krovů. Na střeše je položena nová střešní krytina, montovány okapové svody. Objednány jsou nové vchodové dveře. Během zimy bude vybudována půdní vestavba, která obsahuje spisovnu, sklad a nové sociální zařízení. Zbylá část půdy bude zateplena.

**Realizace projektu byla podpořena dotací od Královéhradeckého kraje.**

